**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2023 №14

О проведении благоустроительных работ на территории муниципального образования Комсомольское сельское поселение

 В связи с окончанием зимнего сезона, в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в Комсомольском сельском поселении, создания комфортной среды обитания, бережного отношения к создаваемым элементам благоустройства у жителей поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить период с 30.04.2023г. по 30.09.2023г. временем массовых благоустроительных работ в населенных пунктах муниципального образования Комсомольское сельское поселение.

 2. Утвердить план проведения благоустроительных работ по поселению (приложение №1)

 3. В период с 30.04.2023г. по 30.09.2023г. каждую календарную пятницу объявить санитарным днем.

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от организационно- правовой формы собственности, а также жителям Комсомольского сельского поселения принять активное участие в очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий, усадеб, обновлении малых архитектурных форм и проведении комплекса благоустроительных работ.

 5. Создать Комиссию по благоустройству из сотрудников администрации поселения, отвечающих за соблюдение правил благоустройства, с закреплением улиц поселения (приложение №2).

 6. Еженедельно на заседании Комиссии по благоустройству подводить итоги по благоустройству территорий.

 7. Обнародовать настоящее постановление в специально-отведенных местах и на официальном сайте Комсомольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Комсомольского сельского поселения Н. Г. Сафронов

Приложение №1 к постановлению

 Администрации Комсомольского сельского поселения

 от 19.04.2023г. №14

**ПЛАН**

**Благоустроительных работ на территории Комсомольского сельского поселения на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата проведения | Наименование мероприятия |
| **Благоустройство** |
|  | апрель 2023г. | Ремонт Памятника участникам ВОВ, покраска забора и скамеек в Парке Победы в д.Балагачево |
|  | май 2023г. | Уборка на кладбищах д.Тазырбак, д.Балагачево, с.Комсомольск |
|  | июнь 2023г. | Покраска забора администрации, школы |
|  | июнь 2023г. | Высадка цветов в Парке Победы, около администрации поселения, в сквере и у доски почета |
|  | июнь-август 2023г. | Рекультивация земельных участков после разбора домов |
|  | июнь-август 2023г. | Благоустройство общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская 35, Первомайская 6, Железнодорожная 42 |
| **Дороги** |
|  | май-сентябрь 2023г. | По улицам: Крайняя, Первомайская, Причулымская, Железнодорожная, Советская, Гагарина, Рабочая – дорожные работы по ликвидации эрозии почвы. |
|  | апрель –сентябрь 2023г. | Грейдирование дорог Комсомольского поселения.  |
|  | июнь-август 2023г. | Ремонт тротуара по ул. Железнодорожная |
| **ЖКХ** |
|  | апрель 2023г. | Ремонт водопровода по ст. Балагачево |
|  | июнь 2023г. | Прочистка котлов котельной с. Комсомольск |
|  | июнь 2023г. | Разборка, промывка теплооборудования котельной с. Комсомольск |
|  | июнь 2023г. | Ревизия электрооборудования, насосов, запорной арматуры котельной с. Комсомольск |
|  | июнь 2023г. | Покраска, побелка помещения котельной с. Комсомольск  |
|  | июнь-июль 2023г. | Ремонт водопровода по ул. Октябрьская |
|  | июнь-июль 2023г. | Ремонт теплотрассы (Комсомольская 33 до Железнодорожная 40/1) |
|  | июнь-июль 2023г. | Ремонт водопровода по ул. Комсомольская |
|  | июнь-июль 2023г. | Ремонт водопровода по ул. Гагарина |

 Приложение № 2 к постановлению

 Администрации Комсомольского сельского поселения

 от 19.04.2023г. № 14

**СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, ФИО  | Улицы |
| 1 | Начальник ПТО Цареня А. Н. | Рабочая, Советская (от дома №19 до конца) Железнодорожная (от начала до дома № 42), Гагарина |
| 2 | Техник/уборщик помещений Юрьева Л.Г. | Советская (от начала до дома №19) Причулымская полностью |
| 3 | Ведущий специалист Бугреева Н.В. | Октябрьская, Строителей, ст. Балагачево, пер. Почтовый |
| 4 | Управляющий делами Чужакова Е. Г. | Крайняя, Пионерская, Железнодорожная (от дома №42 до конца),Клубная  |
| 5 | Специалист II категории Чепрасова М.М. | Первомайская, Садовая, Комсомольская |
| 6 | Инспектор по воинскому учету Скирдачева Н. П. | д. Балагачево, п. Тазырбак, Луговая, Лесная, Зеленая, Трактовая (от дома № 56 до конца) |
| 7 | Инструктор по спорту Новоселова О.И. | Трактовая (от дома № 56 до конца), Школьная, Мира, Подгорная |